重庆工贸职业技术学院

2017年度维修改造项目工程设计

竞争性比选文件

招  标  人：     重庆工贸职业技术学院

2017年10月

特别说明：

本招标文件第二章，投标人须知前附表与投标人须知不一致的以投标人须知前附表内容为准。

本招标文件第三章，评标办法前附表与评标办法不一致的以评标办法前附表内容为准。

第一章 2017年度维修改造项目

竞争性比选公告（第二次）

1. 招标条件

本竞争性比选项目重庆工贸职业技术学院2017年度维修改造项目已由渝教建[2017]17号文批准、涪陵区发改委批复同意备案建设，发包人为重庆工贸职业技术学院，资金来自学院自有资金。项目已具备设计招标条件，现对该项目设计进行竞争性比选。

2. 项目概况与招标范围

2.1  建设地点：重庆市涪陵区蒿枝坝都市工业园（涪陵区涪南路108号）

2.2  工程规模及设计内容：项目清单所包含的所有装修改造工程（详细规格指标标准中标后咨询各系部）。

2.3  计划设计周期：10日历天（含审查时间,设计单位提交审查合格的全套设计资料），其中方案设计5日历天、施工图设计5日历天。

2.4  报价须知：投标人应自行联系招标人踏勘现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对于现场实际情况十分了解，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此做出的自主推论、理解和结论概不负责。

2.6  标段划分:九个标段。

2.5  项目分包情况：本项目设计工作不允许分包。

3. 投标人资格要求

3.1 资格要求：具备独立企业法人资格，具备国家建设主管部门颁发的建筑行业设计或建筑装饰装修工程设计乙级及以上资质，未处于财产被接管、冻结、破产状态。

3.2 设计负责人要求：项目组织机构中拟派的项目设计总负责人应具有建筑装饰专业工程师职称，且具备5年以上设计工作经验，2014年以来以项目负责人身份完成过2个3000平方米以上公建工程设计业绩。（提供职称证、执业资格证及社保证明材料复印件，查验原件）。

3.2 业绩要求：企业近3年来（2014～2016年）应在在重庆市内完成3个或以上类似项目设计（3000平方米以上公建工程）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；（类似工程业绩以提供的合同协议书（或中标通知书）为准。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2017年 10 月 31 日起（北京时间，下同），在重庆工贸职业技术学院校园网（www.cqgmy.cn）上直接下载招标文件、答疑等开标前的有关资料。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。在公告间，各投标单位应随时关注 (www.cqgmy.cn /)发布的招标文件及相关修改内容。

4.2 自公告发出之日起，各投标单位应随时关注招标文件及相关修改内容。

4.3 招标文件每套售价500元/份，招标文件费用在投标前转账至学院账户，凭转账单开具发票，售后不退。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标截止和开标时间：2017年 11月3日 10时 00 分。
  5.2 投标和开标地点：重庆工贸职业技术学院办公楼602室。

5.3 逾期送达的、或者未送达指定地点或未按规定密封的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在  重庆工贸职业技术学院校园网（www.cqgmy.cn） 上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆工贸职业技术学院

联系人：魏先生     电子邮箱：hbndwzh@qq.com

电话：023-72806359    传真：023-72806399

地址：重庆市蒿枝坝都市工业园（涪陵区涪南路108号）

2017年10月31日

第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2017年度维修改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市涪陵区蒿枝坝都市工业园（涪陵区涪南路108号） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 项目规模及招标范围 | 项目清单所包含的所有装修改造工程（详细规格指标标准中标后咨询各系部） |
| 1.3.2 | 设计质量要求 | ①严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》和国家强制性标准条文；②满足工程设计规范、工程项目建设标准及相关规范要求；③满足现行的各项标准和功能使用要求、设计规范（规程），各阶段设计文件满足编制深度要求规定。 |
| 1.3.3 | 计划设计周期 | 10日历天（含审查时间,设计单位提交审查合格的全套设计资料），其中方案设计5日历天、施工图设计5日历天。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目设计招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1资格要求：具备独立企业法人资格，具备国家建设主管部门颁发的建筑行业设计或建筑装饰装修工程设计乙级及以上资质，未处于财产被接管、冻结、破产状态。 2 设计负责人要求：项目组织机构中拟派的项目设计总负责人应具有建筑装饰专业工程师职称，且具备5年以上设计工作经验，2014年以来以项目负责人身份完成过2个3000平方米以上公建工程设计业绩。（提供职称证、执业资格证及社保证明材料复印件，查验原件）。 2 业绩要求：企业近3年来（2014～2016年）应在在重庆市内完成3个或以上类似项目设计（3000平方米以上公建工程）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；（类似工程业绩以提供的合同协议书（或中标通知书）为准。 4、重庆市外设计企业投标 若投标人是市外设计企业，则必须提供有效期内的市外设计企业入渝备案登记(在有效期的查验入渝登记备案证原件，未在有效期的查验加盖投标人公章的入渝备案信息)。以上人员则需为入渝备案人员，提交有效的入渝备案登记及登记备案的人员名单复印件，查验原件。 注： (1)投标申请人必须全部满足以上所有资格条件时才被视为资格审查合格。 (2)招标人不允许更换中标人拟派项目负责人，否则将取消其中标资格，并按国家相关规定处理。 （3）以上复印件的原件装入“原件资料袋”中备查。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由各投标人根据需要自行完成现场踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人 提出问题的截止时间 | 2017年 10 月 31 日17：00前，逾期提出的质疑，招标人将不予答复。 |
| 1.10.3 | 招标人 书面澄清的时间 | 2017年 11 月 1 日17：00前。 |
| 1.11 | 分包 | 本项目设计工作不允许分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 | 招标人所发出的有关本项目的图纸、答疑、补遗、限价、补充通知或修改函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件及图纸资料后，应仔细检查招标文件及图纸资料的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2017年 10 月 31 日17：00前在招标人处提出。招标人按1.10.3款规定的时间予以回复。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017年 11 月 3 日10时00分截止（北京时间）。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 不论投标人是否在招标人处获取招标文件澄清内容，招标人视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认 收到招标文件 修改的时间 | 1、招标文件发出后，在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改； 2、招标文件的修改都将通知各投标人，招标文件一经招标人修改，都将以修改后的为准，对所有投标人均产生约束力； |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1、本工程设计费用（含设计和预算编制）参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件的规定进行报价，投标人在报价中自行综合考虑。招标人设置最高限价为 3 万元。各投标人的费用报价不得超过上述最高限价，否则按废标处理。投标人现场踏勘后参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件规定，结合企业自身实际情况进行报价。 2、投标人所报价格为工程设计总承包费用，包括招标范围规定所有设计及图纸资料费，含方案设计（含效果图）、施工图设计、技术服务费、施工现场跟踪配合服务费、各种评审费、工程概算编制费、加班费（包括国家规定的法定节假日）、管理费用、利润、税费、投标、中标及中标后的后续工作费等所需一切费用。 3、每个投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。否则，将被认定为废标。 4、投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、信息网络、电力、给水、排水、天然气等市政基础设施及任何其它足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。踏勘现场的一切费用由投标人自己承担。 5、特别说明： （1）本工程合同价为包干总价，原则上不因任何设计变更而增减设计费；本工程投标报价设置最高限价，各投标人的费用报价不得超过上述最高限价，否则按废标处理。投标人现场踏勘后参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件规定，结合企业自身实际情况进行报价。 （2）施工图完成后一个月内支付合同价的70%； （3）未发生设计质量事故，消除全部设计缺陷，在工程投运并工程施工结算后支付剩余设计费； （4）设计人向委托人提供审查通过的5套方案设计（含效果图）图纸、5套施工蓝图，以及电子光盘各2张； （5）由于受托方自身原因，未按本合同专用条款约定的时间及份数交付设计文件的，委托方有权扣减设计费的。每延误一天应扣减合同价的1%； （6）设计算编制由设计人负责； （7）设计人必须无条件配合项目业主和代建单位完成项目验收工作； （8）施工现场配合服务：项目工程施工开始至竣工验收审计完止； （9）提供整个工程项目的电子版效果图； |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.保证金的形式 保证金形式可以是转帐或电汇，投标人可任选一种。 2.保证金的金额 投标保证金：1000元整。 3.银行账户 户 名：重庆工贸职业技术学院 开户行：重庆农村商业银行涪陵支行 账 号：2417010120010004933 注: 1．投标人在填写进账单或电汇凭证时，必须注明所投标项目名称的全称，在开标前到学院财务处凭缴款回执单原件（银行转账单、银行汇票、电汇等，账户必须与投标人的基本账户一致）取得学院发票，在开标现场提交发票和投标人的基本账户开户许可证原件，未按规定和交纳者，按废标处理； 2.保证金有效期与投标有效期一致； 3.保证金递交截止时间：为投标截止时间1天前（以实际到账时间为准）； 4.未进入中标候选人名单的投标人保证金在评标结果公示无异议的情况下5日内退还；中标候选人保证金须在第一中标候选人和招标人签订合同后5日内退还；中标人保证金在签订合同后自动转为履约保证金。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知前附表第1.4.1项规定提供的资料均需提供原件。（原件另行装袋，封面可贴原件清单） |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.1 | 签字盖章要求 | 按投标文件格式的要求签字、盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标函部分：贰份（正本壹份，副本壹份） 资格审查资料：贰份（正本壹份，副本壹份） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、投标人应将投标函部分、技术部份和资格审查资料部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求：应按照第七章规定格式装订成册。 （2）资格审查资料部分的装订要求：应按照第七章规定格式装订成册。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋由投标人自行选择封装。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并加盖投标人单位公章。 3．所有资格后审资料复印件应按照第七章规定的格式单独装订成册，装入“资格审查部分”文件袋内，密封并加盖投标人公章。 4.所有资格后审资料复印件的原件单独装入投标人自备的文件袋内，封面可贴原件清单，可注明投标人名称、联系人及联系电话，此“原件资料袋”在开标会现场单独递交。 5.投标文件格式详第七章。 |
| 4.1.2 | 袋封套上写明 | 见第七章投标文件格式要求 |
| 4.2.2 | 递交投标文件 地点及时间 | 地点：重庆工贸职业技术学院办公楼602室 地址：重庆市蒿枝坝都市工业园（涪陵区涪南路108号） 时 间:2017年 11 月 3 日09时30分至10时00分（时间以北京时间为准）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否（除投标人递交的资格审查资料原件外） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆工贸职业技术学院办公楼602室 开标地址：重庆市蒿枝坝都市工业园（涪陵区涪南路108号） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名，投标人现场确定是否有需要回避人员，无异议，视为认可； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 招标人和监督人员核验参加开标会议的投标人的法定代表人、委托代理人和市外企业分支机构负责人身份，并对所有参加开标会人员的身份证原件信息进行核查，以确认其身份合法有效。 5. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认； 6. 展示保证金缴纳情况，保证金未按时到指定帐户或无缴款信息的，则当场退还其投标文件。保证金缴款信息不全或有误的，则记录在案交由评标委员会评审。 7.开启投标文件顺序：随机开启。 由有关人员当众随机开启投标人的“资格审查资料部分”和“投标函部分”公布投标人名称、投标报价和投标文件的其它主要内容，并交由评标委员会对投标人的资格进行审查，只有经资格审查合格的投标人的投标文件才能进行下一步的评审； 由相关监督人员对各投标人进行编号，并交由评标委员会进行评比、打分； 8、投标人得分由高到低排序，得分最高者为第一中标候选人，并依次排序。如果最高得分出现相同时，则由招标人采取抽签方式确定第一中标候选人。 11．投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表和评标汇总表上签字确认； 12．主持人宣布开标会结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成：技术类专家2人，经济类专家1人。 2、评标专家确定方式：本工程评标委员会由招标人按相关规定依法负责组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否。推荐三名中标候选人。 |
| 7.3 | 履约担保 | 1.担保形式：通过投标人账户的转账、电汇等 2.担保金额：履约担保金额为中标价款的5%。 3.提交时间：接到中标通知书后3日内中标人提交相应的履约担保金给招标人之后才能签订合同，否则作自动弃权处理。 4.退还时间：竣工验收合格后十日之内一次性退还（不计利息）。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 8.2 | ### 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 参加开标会议 的投标人代表要求 | 投标企业的法定代表人或委托代理人必须按时参加本项目的开标会议。 投标人的法定代表人参加开标会议的，应当随身携带本人身份证（原件）、法定代表人身份证明书（原件）、投标保证金交款证明（原件、复印件、电子回单均可）及投标人基本账户开户许可证（原件），任缺一项，不予参加开标会，其递交的投标文件将被原封退还给投标人。 投标人的授权委托代理人参加开标会议的，应随身携带法定代表人身份证明书（原件）、投标保证金交款证明（原件、复印件、电子回单均可）及投标人基本账户开户许可证（原件）、法定代表人授权委托书(原件)、本人身份证（原件）及投标单位为其缴纳的社保证明材料（原件），任缺一项，不予参加开标会，其递交的投标文件将被原封退还给投标人。 每个投标人最多派3人参加开标会。 [注：《法定代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》原件须按要求装入投标文件，也要随身携带壹份以供监督人员核实身份] |  |
| 签定合同 | 中标结果公示结束且无异议后7个工作日内，第一中标候选人必须配合招标人办理相关手续，否则视为自动放弃中标人资格，产生的一切后果由中标人自行承担。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件规定，中标人须向招标人缴纳中标金额5%的履约担保金，才能订立书面合同。 |  |
| 特别 提示 | - 招标人在发出中标通知书前，有权对前三名中标候选人单位及其法定代表人近两年有无行贿记录等到检查机关进行查询，对有行贿记录的投标人，取消中标资格。其投标保证金不予退还。 - 投标人需采用Microsoft office 2003、AutoCAD 2008版本制作投标文件、工程量清单、最高限价、图纸等电子文件。若采用其它版本制作的电子文件与招标人发布的不一致或者无法读取，由投标人自行负责。 |  |
| 其他 | 1、设计单位应对其提供的设计成果的安全性、可行性、经济性、合理性、真实性及合同履行承担相应的法律责任，由于设计原因造成工程项目总投资超出概算的，建设单位有权依法对设计单位追究责任。 2、所有投标人的设计方案等成果所有权归项目业主或招标人所有。 3、计划设计周期：10日历天，其中方案设计5日历天、施工图设计5日历天。 4、公示期结束且无异议之日起，第一中标候选人在7个工作日内，须完善综合服务费缴纳。逾期未完成，招标人将有权取消第一中标候选人资格，并没收其保证金，另行确定中标候选人或重新招标。 |  |

## 1.  总则

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会等八部委《工程建设项目设计招标投标办法》、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》和《重庆市建设工程设计管理条例》等有关法律法规及规定，本招标项目设计已具备招标条件，现对本项目的设计部分进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划设计周期和质量要求

1.3.1  本次招标项目规模及招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本招标项目设计质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3  本招标项目的计划设计周期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程设计的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人要求：见投标人须知前附表；

（5）重庆市外设计企业投标要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本次招标不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目的监理人；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供招标代理服务的；

（5）与本项目代建人为一个法定代表人的；

（6）与本项目代建人相互控股或参股的；

（7）与本项目代建人相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在本项目同时投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  本次招标项目招标人不组织现场踏勘，由投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  投标人在踏勘现场中获取的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人自己在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.11  分包

### 本项目设计工作不允许分包。

### 1.12  偏离

本次招标招标人不允许投标人的投标文件偏离招标文件要求。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸（电子资料）；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读、检查招标文件等资料的全部内容。如发现其缺页或附件不全或有疑问，应在招标文件规定的时间前要求招标人对招标文件等资料予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间前在发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  不论投标人是否阅读招标文件澄清内容，招标人视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以修改招标文件等资料，并通知所有领取招标文件的投标人。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）投标函部分

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书的授权委托书

（3）投标保证金银行进帐单复印件

（4）基本账户开户许可证复印件

（5）招标文件确认书（样本）

（6）最高限价确认书（样本）

（二）资格审查部分

（1）法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书

（2）投标人基本情况表

### （3）拟投入本项目负责人和主要设计人员情况表、设计项目负责人基本情况表、主要设计人员基本情况表

### （4）其他资料

以上所有投标文件的装订和密封要求见投标须知前附表。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  保证金退还；见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。

（1）在投标过程中，投标人提供虚假资料的。

（2）中标人在接到领取中标通知书的通知后，3个工作日内不到招标代理机构领取中标通知书的。

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（4）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（5）本招标文件中对投标保证金的相关规定。

### 3.5  资格审查资料

### 详见投标人须知前附表。

### 3.6  备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、设计质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，副本一份（技术部份壹份，不标注正副本，中标后补齐至叁份，电子文档光盘两张）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的“正本”与“副本”应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，按无效投标文件处理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字、盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 参加开标会议的投标人代表要求见投标人须知前附表

### 5.1  开标时间和地点

见投标人须知前附表

### 5.2  开标程序

### 见投标人须知前附表

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

6.1.4 评标委员会成员到达现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.1.5 评标委员会首先应推选一名评标委员会组长。评标委员会组长负责评标活动的组织领导工作。组长和成员在表决时享有同等的权利。

6.1.6 评标委员会应严格按照招标文件规定的评标办法和本程序规定进行评标，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

### 6.2  评标原则

(一) 公平、公正、科学和择优；

(二) 依法评标、严格保密；

(三) 反对不正当竞争；

(四) 定性的结论由评标委员会全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

7.1.1 定标原则:能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当确定为中标人。

7.1.2 定标方法:招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

（1）招标人应当确定评标委员会在评标报告中推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（2）如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。排名第三的中标候选人因上述同样的原因不能签订施工合同的，招标人应当依法重新组织招标。除不可抗力因素外，因上述同样原因不能签订合同的，招标人将不予补偿。

（3）中标价为第一中标候选人的投标报价。

### 7.2  中标通知

招标人在评标结束后三日内将评标委员会推荐的中标候选人进行中标结果公示三个工作日。公示期间无异议或投诉、异议不成立，招标人在公示期结束后七日内按照招标文件规定的定标办法确定中标人。在确定中标人后七日内发出中标通知书。

### 7.3  履约担保

### 见投标人须知前附表

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 7 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，否则，其投标保证金不予退还并按相关法律法规进行处罚。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人或其他利害关系人认为招标文件内容违法或不当的,应当在投标文件截止时间前提出异议或投诉;认为开标活动违法或不当的,应当在开标现场向招标人提出异议,招标人应立即答复;认为评标结果不公正的,应当在中标候选人公示期间先向招标人提出异议,招标人应在公示期结束后二日内答复。投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或招标人未答复的，可向有关行政部门投诉。

## 10.  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

2017年度维修改造项目设计招标开标记录表

开标时间：    年   月  日  时  分

| 序 号 | 投标人 | 身 份 验 证 | 投 标 保 证 金 | 密 封 情 况 | 资格 审查 情况 | 报价 （元） | 得分 | 总 分 | 质量 目标 | 设 计 周 期 | 签 名 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：              监标人：             交易见证人：                 记录人：

年      月      日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

涪陵区2017年度维修改造项目设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 	  年 	月 	日 	时前递交至    	（详细地址）。

评标工作组负责人：             （签字）

年     月    日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

2017年度维修改造项目设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年     月    日

附表四：中标通知书

中标通知书

（本工程使用重庆市涪陵区建设工程招标管理站统一制作的中标通知书）

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件 格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1. 投标函的所有数据均符合招标文件的规定； 2. 投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3. 按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4. 投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全,符合招标文件规定。 |
|  |  | 法定代表人 或委托代理人 | 投标人法定代表人有法定代表人身份证明，且其身份证明书符合招标文件规定的格式；投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信 誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 设计质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 设计周期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定，并符合下列要求： 1. 投标保证金为无条件担保； 2. 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； 3. 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； 4. 投标保证金有效期为投标有效期； |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 设计条件 | 符合第六章“设计条件和技术要求”规定，且投标文件中载明的主要设计技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 投标总报价100分。 |
| 2.2.2 |  | 投标总报价评标基准价计算方法 | 在通过初步评审合格后的所有有效投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标总报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×(投标人总报价－评标基准价)/评标基准价 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  |  | 允许偏差范围 | / |
| 3 |  | 评标程序 | （1）由评审委员会依据本章规定的评审标准对形式评审合格的投标人的资格审查资料进行审查；有一项不符合评审标准的，则资格评审不合格，不再进行下一步的评审。 （2）由评标委员会依据本章规定，对资格审查合格的投标人的“投标函”进行审查、评审、评分. （3）得分由高到低排序，得分最高者为第一中标候选人，并依次排序。如果最高得分出现相同时，则由招标人采取抽签方式确定第一中标候选人。 |
|  |  | 投标总报价部分评分标准 | 所有不超过最高限价的报价与评标基准价的偏差率，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，扣完为止。按插入法计算得分，得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。超过最高限价的投标报价为废标。举例说明：若评标基准价为4.8万元，投标人的报价为4.6万元；则投标人的得分为【100-︱4.8-4.6︱÷4.8×200】=91.67分。 未参与评标基准价计算的有效投标总报价，仍应参加计算相应分值。 |
| 综合得分 |  |  | （1）评标委员会按以上标准对投标人进行评审并打分。小数点后保留两位有效小数，第三位四舍五入。 （2）投标人得分由高到低排序，得分最高者为第一中标候选人，并依次排序。如果最高得分出现相同时，则由招标人采取抽签方式确定第一中标候选人。 （3）合同价：第一中标候选人的报价为合同价。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，则采取抽签方式确定中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标总报价的偏差率计算

投标总报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

评标程序：见评标办法前附表。

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标文件有下列情形之一的，应当被拒绝接收或被当众退还或被认定为废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的。

（2）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

（3）投标单位未按本招标文件的要求参加开标会议的。

（4）投标文件未按招标文件的要求予以编制、装订、密封或被提前开启的。

（5）投标文件未按本招标文件要求签字、盖章的。

（6）投标文件不能满足招标文件要求的或没有对招标文件做出实质性响应的。

（7）投标人名称与资格后审时的投标申请人名称不一致的。

（8）没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的。

（9）投标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（10）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的。

（11）投标报价超过招标人公布的相应最高限价的。

（12）投标承诺书中未填报设计周期或填报的设计周期超过招标文件规定的设计周期的。

（13）投标文件附有招标人不能接受的条件的。

（14）招标文件中要求的投标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的。

（15）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（16）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（17）存在招标文件规定的重大偏差的情形的及依法应当否决其它情形。

3.1.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1   评标委员会按照投标人汇总得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。并由评标委员会全体成员签字，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述意见和理由的，视为同意评标结果。

## 第四章  合同主要条款

建设工程设计合同

（建筑工程设计合同）

工程名称：   2017年度维修改造项目

工程地点：    涪陵区涪南路108号

合同编号：

设计证书等级：    建筑工程设计乙级

发 包 人 ：    重庆工贸职业技术学院

设 计 人 ：

签订日期：

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人：重庆工贸职业技术学院

设计人：  （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担 2017年度维修改造项目 的设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  甲方委托乙方的内容、名称、规模、阶段及设计费等见下表：

| 序号 | - 项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段 |  | 设计 单价 （元/㎡） | 设计 费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑类型 | - 建筑 - 面积 - (㎡) | - 方案 设计 | 施工图 |  |  |
| 1 | 2017年度设施设备维护及建设 (七楼会议室装修改造) | 装饰工程 | 300 | √ | √ |  | 包干价 |
| 2 | 旅行社实训室装修改造 | 装饰工程 | 115 | √ | √ |  |  |
| 3 | 旅游实训室装修改造 | 装饰工程 | 112 | √ | √ |  |  |
| 4 | 商科综合实训室装修改造 | 装饰工程 | 95 | √ | √ |  |  |
| 5 | 园林专业实训室环境改善 （园林骨干专业建设项目） | 装饰工程 | 500 | √ | √ |  |  |
| 6 | 药品生产技术专业校内实训基地改造（药品生产技术骨干专业建设项目） | 装饰工程 | 1200 | √ | √ |  |  |
| 7 | 艺文系实训中心建设1 | 装饰工程 | 1000 | √ | √ |  |  |
| 8 | 艺文系实训中心建设2 | 装饰工程 | 800 | √ | √ |  |  |
| 9 | 艺文系实训中心建设3 | 装饰工程 | 60 | √ | √ |  |  |
| 说明 | 1、设计内容：方案设计（含效果图）、概算编制、施工图设计。 2、设计费：包干价 万元。 |  |  |  |  |  |  |

第三条  甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工图 （电子版） | 1 | 签订合同后三日内 |  |
| 2 | 设计任务书 | 1 | 签订合同后三日内 |  |

第四条乙方应向甲方交付的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图纸 | 8 | 合同签订后15日内 |
|  | 光盘资料 | 2 |  |
| 2 | 概算书 | 5 | 合同签订后15日内 |

第五条 本合同总设计费（含税等）包干价为：￥     元（大写：     ），设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费 % | 付费额 （元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 70％ |  | 提交审查合格的施工图后30日内 |
| 第二次 | 30％ |  | 竣工验收完成后30内 |

说明： 1、提交合格设计文件的同时按比例支付设计费。

2、支付方式均以乙方提供正式有效的税务发票后，甲方以银行转帐方式进行，甲方应将设计费转入乙方指定的开户银行帐户内。

第六条双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容、时间内向乙方提交资料及文件，并对其正确性和时效性负责，甲方不得要求乙方违反国家现行有关标准、规范进行设计。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，乙方应积极配合，如果为此乙方必须投入较大的工作量时，甲方与乙方应通过友好协商，确定支付补偿金额度。

6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件，费用乙方自理。

6.1.5为完成本工程所形成的各阶段设计成果归甲方所有。

6.2设计人责任；

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计任务要求，进行工程设计，按合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方提交质量合格的设计资料及文件等，并对其负责。未经甲方同意,乙方不得再将本合同约定设计项目全部或部分转包给任何第三方。

6.2.2乙方采用的主要技术标准是：国家及地方制定的现行有关技术标准规范及规定。

6.2.3设计合理使用年限为 10年。

6.2.4乙方交付设计资料及文件后，应按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责对提交的设计资料及文件做相应的调整、补充直至合格。乙方按合同规定的时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底；处理有关设计问题；提供工程建设期间设计服务和参加竣工验收。

6.2.5过程服务和售后服务特别约定：对于设计图纸或设计成果的进度、质量应全力配合甲方的工作进度要求，双方为此所形成的会议纪要、记录、公函应作为本合同附件。如果乙方的后期服务质量、进度不能满足甲方进度的要求，因为图纸或服务影响了甲方工程的正常进行并造成了损失，甲方将根据影响的大小扣罚设计尾款。

第七条违约责任：

7.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应向乙方发送合同终止通知书并签订终止协议。乙方自本合同签订后或接到委托任书后视作已经开始为本项目工作，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付相应设计费。

7．2 甲方应按本合同第五条规定的金额、支付比例和时间节点向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担当期支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本协议项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。

7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，或由于设计人员疏漏，造成设计功能不全或不合理，乙方除应采取补救措施，免收直接受损失部分的修改设计费，并赔偿由此造成的直接损失。

7．4 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，对甲方造成损失，乙方应按合同约定的设计费总额的20%作为违约金支付给甲方并返还已收取的设计费。

第八条其他

8．1  甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，乙方必须无条件到场配合解决，如因乙方不到场影响施工配合服务的，每延误一天，应扣减设计费的千分之一。

8．2  乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。

8．3  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

8．4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8．5  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8．6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。

8.7本合同一式陆份，发包人 肆份，设计人 贰份。

8.8本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方：（全称、盖章） 重庆工贸职业技术学院 | 乙方：（全称、盖章） |
| --- | --- |
| 地址：重庆市涪陵区涪南路108号 | 地址： |
| 电话：023-72806399 | 电话： |
| 传真：023-72806399 | 传真： |
| 法定代表人或 授权代理人： | 法定代表人或 授权代理人： |
| 日期：2017年 月 日 | 日期：2017年 月 日 |

- 学院装修改造项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 （平方米） | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年度设施设备维护及建设 (七楼会议室装修改造) | 300 | 装修改造学院办公楼七楼会议室，面积约300平方米 | 详细规格指标标准中标后 咨询各系部 |
| 2 | 旅行社实训室装修改造 | 115 | 天地墙、电路改造、砌墙（形象墙）、吧台、门头制作等 |  |
| 3 | 旅游实训室装修改造 | 112 | 地面、顶面、墙面、电路、网络、灯具等装修改造等 |  |
| 4 | 商科综合实训室装修改造 | 95 | 地面、顶面、墙面、电路、网络、灯具等装修改造等 |  |
| 5 | 园林专业实训室环境改善 （园林骨干专业建设项目） | 500 | 地板铺装橡胶地板或磁砖、吊顶、墙面处理等实训室装修等 |  |
| 6 | 药品生产技术专业校内实训基地改造 （药品生产技术骨干专业建设项目） | 1200 | 现有生产性实训基地布局布置改造 |  |
| 7 | 艺文系实训中心建设1 | 1000 | 艺术与文化传播系实训中心软装及文化氛围建设等 |  |
| 8 | 艺文系实训中心建设2 | 800 | 成立乌江流域少数民族鞋服饰品文化中心，进行建设 |  |
| 9 | 艺文系实训中心建设3 | 60 | 2个教师工作室建设，一个教师工作室30平米 |  |

# 第六章  投标文件格式

## 一、投标函部分

## 投标文件“投标函部分”袋及封面格式：

2017年度维修改造项目设计

投  标  文  件

投标函部分

投  标  人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　  　     　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明书及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书（样本）

（三）投标保证金银行进账单复印件

（四）基本账户开户许可证复印件

（五）招标文件确认书（样本）

（六）最高限价确认书（样本）

### （一）投标函及投标函附录

### 投标函

：（招标单位名称）

（一） 根据已收到的                                 （项目名称）的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，做出设计费报价为￥          （大写：        ），设计周期按招标文件的要求完成。按合同约定完成设计工作，修正设计中的任何缺陷，设计质量符合要求，并提交招标文件要求的全套投标文件。

（二）随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写：        ）（￥          元）。

（三）我方承诺已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

（四）一旦我方中标，我方将在规定的时间范围内组建项目设计组，严格按照设计人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计方案，实施细则进行设计，交付相关设计资料并提供相应的设计服务。，

（五）我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

（六）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（七）我方承诺：在该设计项目期间，不得以任何理由中途更换投标时组成的项目设计班子，否则按我方违约并接受招标人处理。

（八）我方承诺，在贵单位按本招标文件的约定支付补偿金后，我方所有的投标文件、方案、图纸等全部技术资料的所有权限将归属于贵方。

（九）如果我方未中标，我方同意项目业主单位或招标人可以无偿使用我方的优化方案。

（十）其他补充说明：    （补充说明事项）

投  标  人：              　　　     （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

年      月      日

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 投标报价 | 设计费折扣费率报价为￥ （大写： ） |  |
| 3 | 设计周期 | 共 计： 日历天。其中： 方案设计: 日历天 施工图设计： 日历天 |  |
| … | …… | …… |  |
| … | …… | …… |  |
| … | …… | …… |  |

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年   月    日

（二）法定代表人身份证明书

及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书

法定代表人身份证明书（样本）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系                 （投标人名称）的法定代表人。为设计                       项目，签署该项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（该处附法定代表人身份证复印件）

投标人：               （盖单位公章）

年    月    日

### 法定代表人授权委托书（样本）

本人      （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处附法定代表人身份证复印件）          （该处附代理人身份证复印件）

投  标  人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年      月      日

注： 法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### （三） 投标保证金银行进账单复印件

- （缴纳保证金的银行进账单复印件粘贴处）

- 本工程不采用投标保函，将投标保证金交款凭据复印件装入投标文件中，原件在开标时出示。

（四）基本账户开户许可证复印件

基本账户开户许可证复印件装入投标文件中

### （五）招标文件确认书（样本）

重庆工贸职业技术学院：

我单位参加2017年度维修改造项目设计的投标，对贵单位发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。我公司保证本工程中标后绝不转包给挂靠公司，一旦建设单位发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。

投  标  人：             　　　     （盖单位公章）

法定代表人 ：                     （签字）

年  月  日

### （六）最高限价确认书（样本）

重庆工贸职业技术学院：

我单位参加2017年度维修改造项目设计的投标，我公司对贵单位在本次招标范围内的最高限价予以确认。

投  标  人：                 （盖单位公章）

法定代表人 ：                （签字）

年    月    日

二、资格审查资料部分

投标文件资格审查资料部分密封袋封面格式：

2017年度维修改造项目设计

投  标  文  件

资格审查资料

2017年度维修改造项目设计投标文件

招标人的名称：重庆工贸职业技术学院

招标人的地址：重庆市蒿枝坝都市工业园（涪陵区涪南路108号）

2017年度维修改造项目设计投标文件在2017年     月    日   时前不得开启

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人： 　                 　（签字或盖章）

年  月  日

投标文件资格审查资料部分内页封面格式：

2017年度维修改造项目设计

投  标  文  件

资格审查资料

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人： 　      　（签字或盖章）

年  月  日

目  录

（一）法定代表人身份证明书及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书（样本）

### （二）投标人基本情况表

### （三）拟投入本项目负责人和主要设计人员情况表、设计项目负责人基本情况表、主要设计人员基本情况表

（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明书

及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书

法定代表人身份证明书（样本）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系                 （投标人名称）的法定代表人。为设计                       项目，签署该项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（该处附法定代表人身份证复印件）

投标人：         （盖单位公章）

年    月    日

### 法定代表人授权委托书（样本）

本人           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处附法定代表人身份证复印件）          （该处附代理人身份证复印件）

投  标  人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年      月      日

注： 法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 设计负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质 等级 | 等级： 证书号： |  | 其中 | 技术人员 | 总人数： 人 |  |
|  |  |  |  |  | 高级工程师职称 人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工（人） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：应附投标人有效营业执照、资质证书材料的复印件，重庆市外企业还需附入渝备案手续的复印件。

（三）拟投入本项目负责人和主要设计人员情况表

| 序号 | 职位名称 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事设计工作年限 | 从事本职位工作时间 | 专业 | 在本项目拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设计项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生 日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 在本项目拟担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要设计成果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  |  | 完成年月 |  | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要设计人员基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生 日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 在本项目拟担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要设计成果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  |  | 完成年月 |  | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）其他资料

投标人认为需要补充说明的其他资料